SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(po modyfikacji z dnia 29.08.2017 roku)

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną - Przebudowa i remont  budynku biurowego przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi – etap III.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Łódź, dnia ……… sierpnia 2017 rok

I. Nazwa ( firma) oraz adres Zamawiającego:

Zamawiającym jest:

Łódzki Kurator Oświaty

90-446 Łódź

al. Kościuszki 120a

tel.: 42 637-74-17 fax: 42 636-03-85

e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek - piątek: 8:00 – 16:00; wtorek: 9:00 – 17:00

Adres strony na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.lodz.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego oraz rozporządzeń wykonawczych dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2254), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1386).

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz
art. 39 - 46 Prawa Zamówień Publicznych .

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo Budowlane.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, remontu i przebudowy pomieszczeń oraz korytarzy na III piętrze budynku - pod klucz oraz zasadniczych elementów wyposażenia instalacji wewnętrznych, okablowania strukturalnego dla całego obiektu (od poddasza do piwnicy) w budynku  mieszczącym  się w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33.

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia – zakres rzeczowy robót:

-    wykonanie tras kablowych

- wykonanie przepustów, przejść kablowych, drabinek kablowych, kanałów instalacyjnych

- wykonanie instalacji teleinformatycznych

- wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych

- wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV

- wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSiWN

- wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu

- wyburzenia i wykonanie nowych ścian działowych, uzupełnienia i przebicia stropów

- demontaż - rozbiórka istniejących posadzek - parkietu w pokojach, korytarzach

- wykonanie nowych posadzek w pokojach i na korytarzu z wykładzin podłogowych wraz z podkładem i wywinięciem na ściany

- remont, renowacja i czyszczenie posadzki z lastrico na klatce schodowej na poziomie III piętra oraz schodów pomiędzy III a II piętrem wraz z podestem

- montaż sufitów podwieszanych oraz remont pozostałych sufitów

- remont ścian roboty tynkarskie, wykonanie gładzi gipsowych, naprawa, szpachlowanie ścian

- montaż nowych ścianek działowych wg projektu architektoniczno - konstrukcyjnego

- montaż nowej stolarki drzwiowej

- montaż dodatkowych przewodów wentylacji grawitacyjnej

- wywóz gruzu, utylizacja, prace porządkowe

UWAGA: przedmiotem zamówienia nieobjęte są następujące instalacje i roboty budowlane:

- przyłącze teletechniczne zewnętrzne do budynku

- urządzenia słabych prądów i SAP wg poniższego wykazu

| Lp | Nr pozycji kosztorysowej | Opis robót |
| --- | --- | --- |
|  |  | Instalacje SAP dział 1 |
| 1. | Poz. nr 38 | Centralka sygnalizacji pożarowej |
| 2. | Poz. nr 39 | Zainstalowanie oprogramowania |
|  |  | Instalacje słaboprądowe dział 2 |
| 1. | Po. nr 42 | Kamera sieciowa szt.30 |
| 2. | Poz. nr 43 | Kamera sieciowa szt. 7 |
| 3. | Poz. nr 45 | Rejestrator sieciowy szt.3 |
| 4. | Poz. nr 46 | Dysk twardy 3TB szt. 6 |
| 5. | Poz. nr 47 | Serwer szt. 1 |
| 6. | Poz. nr 48 | Monitor szt. 2 |
| 7. | Poz. nr 49 | Switech F szt. 2 |
| 8. | Poz. nr 51 | Zasilanie awaryjne |
| 9. | Poz. nr 52 | Moduł baterii szt. 2 |
| 10. | Poz. nr 53 | Zasilacze UPS szt. 2 |
| 11. | Poz. nr 67 | Monitor szt. 1 |
| 12. | Poz. nr 68 | Kontroler szt. 8 |
| 13. | Poz. nr 69 | Zasilacze do kontrolerów szt. 8 |
| 14. | Poz. nr 81 | Wideodomofon szt. 1 |

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i opis jego wykonania zawierają projekt budowlano-wykonawczy (PBW) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), które stanowią załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do SIWZ. Projekt budowlano-wykonawczy jest jednocześnie dokumentem odniesienia dla roboty budowlanej objętej zamówieniem.

4. Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne zaleca się: szczegółowe zapoznanie się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności 
z dokumentacją projektowo-wykonawczą określającą przedmiot i zakres zamówienia, sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach, zdobycie wszelkich innych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty.

5. Zamawiający zaleca też  dokonanie wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów. W celu ustalenia terminu wizji należy skontaktować się z Panią Jadwigą Jakóbczyk tel. 42 636 22 61 Zaniechanie wizji lokalnej przez Wykonawcę następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

6. Wątpliwości wynikające z wizji lokalnej, Wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty, na zasadach określonych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących wyjaśniania treści SIWZ.

7. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, nazwa własna, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów/produktów równoważnych pod warunkiem, 
że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Ewentualne posługiwanie się nazwami producentów /materiałów ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego 
w stosunku do określonego materiału. Potencjalnie wskazane nazwy materiałów/produktów określone w opisie przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą one odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dotyczący minimalnych parametrów jakościowych Zamawiający rozumie, aby zaproponowany przez Wykonawcę produkt/materiał posiadał parametry techniczne nie gorsze niż wskazane 
w opisie przedmiotu zamówienia – czyli takie same lub wyższe.

8. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje materiały czy rozwiązania równoważne,  
to muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia leży 
po stronie składającego ofertę.

9. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiały powinny posiadać atesty lub certyfikaty oraz spełniać normy, o których mowa w dokumentacji przetargowej.

10. Przed rozpoczęciem realizacji umowy, na żądanie zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji zamawiającego wykaz materiałów przewidzianych do zastosowania.

11. Wszystkie określenia i nazwy użyte w SIWZ są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

12. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje też urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania (w tym koszty zabezpieczenia (dozoru) oraz ochrony mienia znajdującego się na placu budowy).

13. Materiały budowlane wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na miejsce wbudowania własnym środkiem transportu i na własny koszt. Wykonawca na własny koszt zapewni też składowanie powstałych w wyniku prowadzonych robót odpadów i na własny koszt, niezwłocznie usunie je z miejsca prowadzonych robót. Wykonawca na własny koszt dokona utylizacji odpadów i przedłoży Zamawiającemu odpowiedni dokument.

14. Nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu 
prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.

15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi za wady na wszystkie roboty ogólnobudowlane składające się na przedmiot zamówienia przy założeniu, 
że minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 
60 miesięcy.

15.1. Okres gwarancji i rękojmi za wady liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokółem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

15.2. Okres gwarancji na materiały budowlane i urządzenia/osprzęt wmontowany podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami gwarancji producenta, lecz nie krótszy niż 24 miesiące. Wykonawca może udzielić gwarancji dłuższej od gwarancji producenta, jednak maksymalny okres gwarancji nie może przekroczyć 60 miesięcy.

15.3. Jeżeli w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zajdzie potrzeba wymiany użytego materiału lub zamontowanego urządzenia/osprzętu to Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać takiej wymiany na materiały i urządzenie/osprzęt o wyglądzie 
i parametrach technicznych, nie odbiegających od wcześniej zastosowanych.

15.4. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady jako zobowiązanie Wykonawcy 
do usunięcia wad, które ujawniły się w przedmiocie umowy w ciągu terminu określonego w gwarancji. Gwarancja odnosi się do wad powstałych z przyczyny tkwiącej 
w przedmiocie umowy, którego gwarancja dotyczy. Gwarancja nie wygasa 
w skutek spełnienia świadczenia gwarancyjnego i trwa aż do celu osiągnięcia gwarancji.

16. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45400000 - 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000 - 4 - Tynkowanie

45421000 - 4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000 - 7 - Kładzenie płytek

45432100 - 5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100 - 8 - Roboty malarskie

45300000 - 0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45314320 - 0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45312000 - 7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100  -8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200 - 9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314000 - 1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314200 - 3 - Instalowanie linii telefonicznych

45314300 - 4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310 - 7 - Układanie kabli

45314320 - 0 - Instalowanie okablowania komputerowego

17. Części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

18. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty 
      zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą 
      rozpatrywane.

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

19.1. Zamawiający przewiduje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w szczególności:

II piętro:

- wyburzenia i wykonanie nowych ścian działowych

- demontaż - rozbiórka istniejących posadzek - parkietu w pokojach, korytarzach

- wykonanie nowych posadzek w pokojach i na korytarzu z wykładzin podłogowych wraz z podkładem i wywinięciem na ściany

- remont, renowacja i czyszczenie posadzki z lastrico na klatce schodowej na poziomie II piętra oraz schodów pomiędzy II a I piętrem wraz z podestem

- montaż sufitów podwieszanych oraz remont pozostałych sufitów

- remont ścian roboty tynkarskie, wykonanie gładzi gipsowych, naprawa, szpachlowanie ścian

- montaż nowych ścianek działowych wg projektu architektoniczno - konstrukcyjnego

- montaż nowej stolarki drzwiowej

- montaż dodatkowych przewodów wentylacji grawitacyjnej

- wywóz gruzu, utylizacja, prace porządkowe w zakresie robót objętych umową

I piętro:

- wyburzenia i wykonanie nowych ścian działowych

- demontaż - rozbiórka istniejących posadzek - parkietu w pokojach, korytarzach

- wykonanie nowych posadzek w pokojach i na korytarzu z wykładzin podłogowych wraz z podkładem i wywinięciem na ściany

- remont, renowacja i czyszczenie posadzki z lastrico na klatce schodowej na poziomie I piętra oraz schodów pomiędzy I piętrem a parterem wraz z podestem

- montaż sufitów podwieszanych oraz remont pozostałych sufitów

- remont ścian roboty tynkarskie, wykonanie gładzi gipsowych, naprawa, szpachlowanie ścian

- montaż nowych ścianek działowych wg projektu architektoniczno - konstrukcyjnego

- montaż nowej stolarki drzwiowej

- montaż dodatkowych przewodów wentylacji grawitacyjnej

- wywóz gruzu, utylizacja, prace porządkowe w zakresie robót objętych umową

parter:

- wyburzenia i wykonanie nowych ścian działowych

- demontaż - rozbiórka istniejących posadzek - parkietu w pokojach, korytarzach

- wykonanie nowych posadzek w pokojach i na korytarzu z wykładzin podłogowych wraz z podkładem i wywinięciem na ściany

- remont, renowacja i czyszczenie posadzki z lastrico na klatce schodowej na poziomie parteru oraz schodów prowadzących od wejścia do budynku wraz z podestem

- montaż sufitów podwieszanych oraz remont pozostałych sufitów

- remont ścian roboty tynkarskie, wykonanie gładzi gipsowych, naprawa, szpachlowanie ścian

- montaż nowych ścianek działowych wg projektu architektoniczno - konstrukcyjnego

- montaż nowej stolarki drzwiowej

- montaż dodatkowych przewodów wentylacji grawitacyjnej

- wywóz gruzu, utylizacja, prace porządkowe w zakresie robót objętych umową

- montaż instalacji LAN, SAP, P-POŻ

19.2. Zamawiający udzieli zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy na zasadach nie gorszych niż zawarte w ofercie i po cenach  nie wyższych niż średnie ceny określone 
w Secocenbudzie na dany kwartał, przy założeniu nakładów według KNR- ów.

19.3. Wymagany termin wykonania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych: w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia w ciągu trzech lat od dnia podpisania umowy.

19.4. Zamówienia, o których mowa powyżej, będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

20. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

21. Informacje na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 
      lub całości zamówienia podwykonawcom.

Jeżeli Wykonawca, zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców, 
      zobowiązany jest do wykazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie 
      zamierza powierzyć podwykonawcom.

22.  Wymagania stawiane wykonawcy :

1/ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
           i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2/  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3/ Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
           Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

23. DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA – KLAUZULA
 SPOŁECZNA

23.1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.) lub 
na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określonego w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

23.2. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:

1) zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi 
w ustępie 1 - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zadania.

2) przedłożenia zamawiającemu dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia, 
w szczególności zgłoszenia oferty pracy przedstawionej powiatowemu urzędowi          pracy, odpisu skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy 
do pracodawcy oraz umowy o pracę z bezrobotnym - w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy dotyczącej realizacji zadania.

23.3. Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji przedmiotu umowy.

23.3.1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia 
na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. 
W takim przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty związane 
z procedurą zatrudnienia, w szczególności zgłoszenie ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy, odpisy skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowę o pracę z bezrobotnym w terminie 
do 21 od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę lub jego wygaśnięcia.

23.4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby i przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający.

23.5.  W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nieprzerwany (z zastrzeżeniem pkt 23.3.1), przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego jednej osoby bezrobotnej, Wykonawca będzie zobowiązany 
do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej w Istotnych postanowieniach umowy, chyba że wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji lub odmowa przyjęcia pracy przez skierowane osoby.

23.6.  Jeżeli niezatrudnienie bezrobotnego w terminie określonym w pkt 23.2.1 oraz pkt 23.3.1. nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w rozumieniu pkt 23.5, wtedy Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zatrudnienia osoby bezrobotnej lub określić inne warunki jej zatrudnienia, w tym wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin zatrudnienia bezrobotnego.

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2017 roku.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 1, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich ewentualnych poprawek, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym prowadzone będą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, tj. terenu robót, wraz z usunięciem zbędnych materiałów 
i odpadów.

3. Wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem robót obejmującym poszczególne etapy robót, zwanym dalej „harmonogramem robót”.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

Przez „Wykonawcę" rozumie  się  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo  jednostkę  organizacyjną  nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp).

„Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego" (spółka cywilna, konsorcjum) art. 23 ustawy Pzp.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
      ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

1.2.  Spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, w zakresie:

a.  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

b.  zdolności  technicznej lub zawodowej.

UWAGA:

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 
3 lat przed  wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, jeśli wykaże, że:

2.1. W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:

2.1.1. wykonał co najmniej trzy roboty budowlane (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), polegające na remoncie lub na budowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał:

- co najmniej dwie roboty, które swym zakresem obejmowały roboty ogólnobudowlane objęte niniejszym zamówieniem o wartości minimum 300 000 zł brutto każda;

- co najmniej jedną robotę, która swym zakresem obejmowała roboty instalacji strukturalnych o wartości minimum 250 000 zł brutto.

Do każdej z tych robót Wykonawca musi załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zawierać informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2.1.2 dysponuje osobą lub osobami, która posiada:

1. uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
 w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
 ze zm.), w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
 budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe
 polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym na co najmniej dwóch
 obiektach użyteczności publicznej lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 
 polegających na ich remoncie, budowie lub przebudowie o wartości remontu, budowy lub
 przebudowy nie mniejszej niż  300 000 zł brutto,

2. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
        w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych 
        i niskoprądowych bez ograniczeń oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe
        polegające na kierowaniu co najmniej trzema robotami budowlanymi w specjalności 
        instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych 
        i niskoprądowych, każda o wartości nie mniejszej niż  250 000 zł brutto.

Wykonawca załączy też informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

UWAGA:

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 22d ust 2 pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, 
że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2.2. W ZAKRESIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ

2.2.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej 
niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów

3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pzp.

3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 
są wymagane.

4.   Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu.
W sytuacji, gdy przedmiotem zobowiązania do udostępnienia zasobów są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym (takie jak wiedza i doświadczenie), niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udostępnienia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, dokument zobowiązania powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego musi zawierać:

a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu   przedmiotowego zamówienia

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

5.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za uniedostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określone w pkt VI 4.1, 4.2, 4.3.

7.  Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

8.  Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

8.1.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w rozdziale VI SIWZ – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), ustawą Pzp i niniejszą SIWZ – potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy).

8.2. Ocena, o której mowa powyżej, będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia
w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, które ma dostarczyć wraz z ofertą.

VI. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
        potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające  spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 5 niniejszej SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr  5  niniejszej SIWZ.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej 
lub zawodowej, o którym mowa w pkt V.2.1, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą:

1.1. Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5-lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane – załącznik Nr 6 do SIWZ. Do każdej roboty budowlanej zawartej w wykazie należy załączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodów, o których mowa powyżej i składa inne dokumenty, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania tych dowodów.

1.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odnoszący się do kierownika budowy i kierownika robót instalacyjnych elektrycznych wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności:

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym na co najmniej dwóch obiektach użyteczności publicznej lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, polegających na ich remoncie, budowie lub przebudowie o wartości remontu, budowy lub przebudowy nie mniejszej niż  300 000 zł brutto;

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu, co najmniej trzema, robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i niskoprądowych, każda o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tą osobą – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa pkt V.2.2. SIWZ, Zamawiający żąda od wykonawcy:

2.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
   posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
   uprawnień z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 7a  do SIWZ;

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

4.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaległości podatkowej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 
w pkt V.2.1.1, 2.1.2 i 2.2.1 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt. 5.1. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

5.1.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:

a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu   przedmiotowego zamówienia

c)   zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d)  informację czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

5.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5.

5.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.4.  Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI.4.1, 4.2, 4.3.

5.5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną

6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6.1.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 8).

7. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.4.1, 4.2, 4.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit a, powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

8. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

9. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

14. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

14.1.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia,

14.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania 
ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
        oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
        uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana 
za pomocą operatorów pocztowych (w tym również pocztą kurierską) na adres Zamawiającego  podany w rozdziale I SIWZ oraz na adres podany w ofercie przez Wykonawcę.

2. Wszelkie zapytania, zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać faksem na nr (42) 636-03-85  lub drogą elektroniczną (e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl), z tym że zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę lub Zamawiającego faxem lub drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3. Brak nadesłania potwierdzenia maksymalnie następnego dnia od daty otrzymania korespondencji faxem lub e-mailem, będzie podstawą do przyjęcia daty wysłania dokumentu faksem lub e-mailem, za dzień możliwości powzięcia informacji, od której liczone będą terminy ustawowe.

4.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający będzie miał prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaże wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez ujawniania źródła zapytania.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

6.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani 
    Jadwiga Jakóbczyk. Dane kontaktowe: e-mail: jjakobczyk@kuratorium.lodz.pl.

7. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem  
 telefonu.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). Maksymalny termin związania ofertą jaki może żądać zamawiający określa przepis art. 85 ustawy Pzp.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres 
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca 
nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Oferta winna zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ oraz wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ oraz

2. Ponadto, do oferty należy dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę według własnej kalkulacji w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy 
i specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót. Załączony przez zamawiającego przedmiar robót – załącznik Nr 3, należy traktować wyłącznie pomocniczo, gdyż nie stanowi on podstawy wyceny roboty budowlanej.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
    propozycję.

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.  Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub ręcznie trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego al. Kościuszki 120A, 
     90-446 Łódź. Kopertę zawierającą ofertę należy opisać w następujący sposób:

„Przetarg nieograniczony – Przebudowa i remont budynku biurowego przy 
ul. Więckowskiego 33 w Łodzi – etap III. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 
8 września 2017 roku o godz. 10:30" i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 
                 w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 
oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia
i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne 
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
 dołączone do oferty.

14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

15.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

UWAGA!

Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert 
w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 8 września 2017 r. o godz. 10:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, kancelaria urzędu pok. 02 (parter) 
i  zaadresować zgodnie z pkt X.9 niniejszej SIWZ.

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie 
Zamawiającego, w pok. 003 – sala konferencyjna.

4. Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.kuratorium.lodz.pl informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny oraz informacje w zakresie oceny ofert zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cenę stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie 
    obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach 
    określonych w SIWZ i jest ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 
     Kodeksu cywilnego). Cena uwzględnia podatek od towarów i usług.

2.  Cenę oferty, która jest wynagrodzeniem ryczałtowym, stanowi suma wartości wszystkich

kosztów wykonania zamówienia, wynikających wprost z załączonego szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia tj. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  wykonania  i odbioru robót, jak również koszty robót nie ujętych w tych dokumentach, 
a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca, wyceny tych robót dokona w oparciu o własną kalkulację.

W wycenie, w szczególności należy uwzględnić: koszty materiałów, koszty robocizny,  koszty sprzętu, koszty transportu, zorganizowanie i uprzątnięcie placu budowy, koszty utylizacji, koszty wynagrodzeń oraz inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia w tym: ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia nie objęte dokumentacją, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, ewentualne koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.

3. Przed wyceną, Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją 
 projektową i wykonawczą oraz placem przyszłej budowy w celu sprawdzenia warunków 
 wykonania zamówienia i ujęcia wszystkich czynników cenotwórczych, związanych 
 z warunkami lokalnymi w ryczałtowej cenie ofertowej. Zamawiający nie będzie 
 respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców    
 specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy  
 przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.

4. Zamawiający wymaga, aby w ofercie podana była cena brutto oraz cena netto i podatek 
    VAT.

5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku 
     rozbieżności pomiędzy ceną wyrażoną cyfrowo i słownie, przyjmuje się cenę wyrażoną

słownie.

6.  Zadeklarowane w ofercie materiały muszą mieć parametry nie gorsze niż w opracowanej

dokumentacji projektowej. Jeżeli opis materiału zawiera znaki towarowe, patenty
     lub wskazuje na pochodzenie materiału, należy przez to rozumieć produkt równoważny 
    z podanym – o tej samej lub wyższej jakości – i tych samych parametrach. 
    Jest to uwarunkowane względami technicznymi.

7. Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie podlega waloryzacji i obowiązuje
    przez cały czas trwania umowy.

8. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. 
     Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 
     pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną 
     cyfrę powiększa się o jednostkę).

9.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

10. Rozliczenie roboty – Zapłata wynagrodzenia umownego następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę za wykonanie prac zgodnie z uzgodnionym 
z Zamawiającym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo – finansowy nie może uwzględniać więcej niż trzy transze wynagrodzenia.

11. Wyliczoną cenę zawartą w kosztorysie ofertowym za wykonanie roboty budowlanej 
      należy przenieść do dołączonego do SIWZ formularza ofertowego – załącznik Nr 2. 
      Do formularza ofertowego należy też przenieść takie koszty jak: cenę robocizny, 
      materiały i sprzęt oraz narzuty.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
          oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować następujące kryteria:

a/   Cena – 60 %.

b/   Gwarancja na roboty ogólnobudowlane  –  20 %

c/   Gwarancja na materiały, urządzenia/osprzęt elektryczny i drzwi – 10 %

d/   Doświadczenie osoby sprawującej funkcje kierownika budowy – 10 %

2. Sposób oceny ofert:

cena minimalna

a/   Cena oferty = 100 x ------------------------------ x 60 %

cena oferty badanej

b/ Gwarancja na roboty ogólnobudowlane (Gro): waga kryterium 20 %

Punkty przyznane w tym kryterium będą liczone wg następującego wzoru:

Liczba punktów = (G of badanej/G max) x 100  pkt x waga kryterium

gdzie

G max – to najdłuższy okres gwarancji

G of badanej   -  to okres gwarancji badanej oferty

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

UWAGA: Okresy gwarancji należy podać w miesiącach wybierając jedną z możliwości: 
48 m-cy, 60 m-cy. Jeśli wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny max. okres gwarancji 60 miesiące. Jeżeli Wykonawca nie poda w złożonej ofercie okresu gwarancji dłuższego niż wymagany niniejszym SIWZ (36 miesięcy) to Zamawiający przyzna takiej ofercie 0 pkt.

c/ Gwarancja na materiały budowlane, urządzenia/osprzęt budowlany i drzwi (Gm): waga kryterium 10 %

Punkty przyznane w tym kryterium będą liczone wg następującego wzoru:

Liczba punktów = (G of badanej/G max) x 100  pkt x waga kryterium

gdzie

G max – to najdłuższy okres gwarancji

G of badanej   -  to okres gwarancji badanej oferty

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

UWAGA: Okresy gwarancji należy podać w miesiącach wybierając jedną z możliwości: 
36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy Jeśli wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy 
niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny max. okres gwarancji 60 miesiące. Jeżeli Wykonawca nie poda w złożonej ofercie okresu gwarancji dłuższego niż wymagany niniejszym SIWZ (24 miesiące) to Zamawiający przyzna takiej ofercie 0 pkt.

### d/ Doświadczenie osoby sprawującej funkcje kierownika budowy – waga kryterium 10 %

- Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najbardziej doświadczonego kierownika budowy.

Przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następującą punktację:

Za doświadczenie kierownika robót, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone w latach wykonawca może uzyskać – max. 5 pkt.

-	doświadczenie do 3 lat 			– 0 punktów,

-	doświadczenie 3 lata 1 m-c – do 4 lat	– 1 punkty

-	doświadczenie 4 lat 1 m-c – do 6 lat	– 2 punkty

-	doświadczenie 6 lat 1 m-c – do 8  lat	– 3 punktów

-	doświadczenie 8 lat 1 m-c – do 10 lat	– 4 punktów

-	doświadczenie powyżej 10 lat		– 5 punktów

Za doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na obiektach użyteczności publicznej lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie o wartości remontu, budowy lub przebudowy co najmniej  300 000 zł brutto - wykonawca może uzyskać max. 5 pkt.

Za 2 roboty budowlane  - 0 pkt

Za 3 roboty budowlane  - 1 pkt

Za 4 roboty budowlane  - 2 pkt

Za 5 roboty budowlane  - 3 pkt

Za 6 roboty budowlane  - 4 pkt

Więcej niż 6 robót budowlanych – 5 pkt

Ostateczną ilość punktόw dla każdej z ofert Zamawiający uzyska po zsumowaniu ilości punktόw w poszczególnych kryteriach: CENA, OKRES GWARANCJI na roboty ogólnobudowlane, OKRES GWARANCJI na materiały, urządzenia/osprzęt elektryczny i drzwi oraz DOŚWIADCZENIE osoby sprawującej funkcje kierownika budowy.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najkorzystniejszy bilans punktowy spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4. W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym  wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru  
     najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
         oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
      wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
      i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
      w  oceny ofert i łączną punktację.

1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
       i prawne.

1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
       podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1.4 Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa 
      w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, 
 o których mowa w pkt 1.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
 w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
    niż terminy określone na podstawie art. 94 ust. 1. lub 2. ustawy, nie później niż przed
    upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
    zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej jeżeli 
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić przed zawarciem umowy polisę OC deliktową 
    i OC kontraktową od ryzyka budowlano-montażowego (CAR) - wartość ubezpieczenia
    powinna wynosić równowartość kwoty brutto zawartej w ofercie wykonawcy.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym 
     harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia oraz złoży kosztorys szczegółowy
     wykonania robót, odpowiadający wartości złożonej oferty.

6. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedstawi Zamawiającemu 
     dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób zgłoszonych do realizacji przedmiotu 
     zamówienia.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy 
     w sprawie zamówienia publicznego tzn. nie dopełnia formalności wskazanych powyżej 
     w pkt. 4, 5 i 6, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
     ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
     przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 
     29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą 
     zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
     wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
     wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
     zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 
     równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 
     podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej 
w złożonej ofercie. Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a/ pieniądzu,

b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c/ gwarancjach bankowych;

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych;

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

a/ w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

b/ przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

c/ przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy  wskazany przez zamawiającego.

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5. Zabezpieczenie ustanowione na okres rękojmi za wady stanowić będzie 30% wartości nominalnej zabezpieczenia.

6. Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe 
na wydłużony okres zarówno dla okresu realizacji zamówienia jak i okresu rękojmi.

7. Jeżeli wykonawca nie wypełnia obowiązków określonych w pkt. 6 zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia odpowiedniej jego części.

8. Jeżeli Wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z rękojmi za wady zamawiający zleci realizację z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy podmiotowi trzeciemu. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia zamawiający będzie dochodził od wykonawcy kwoty uzupełniającej.

9. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminach wskazanych   w art. 151 ustawy Pzp.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
         zawieranej umowy

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia  
     publicznego, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

XVII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej.

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)  określenia warunków udziału w postępowaniu

2)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)  odrzucenia oferty odwołującego.

4)  opisu przedmiotu zamówienia

5)  wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustaw.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają Prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert 
 od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów   
 stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowaniu) oraz 
 stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
 nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

– zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

– zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów;

– udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego;

– udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego  
       pracy.

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 
    faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych 
    przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym 
    wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz.  1128)  oraz Kodeks Cywilny.

5. Zmawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający nie określa części zamówienia, których wykonawca nie może powierzyć  
    podwykonawcom.

XIX. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

XX. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

XXI. Załączniki do SIWZ:

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

1. Załącznik Nr 1 i 2 – Projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania 
 i odbioru robót.

2. Załącznik Nr 3 –  przedmiar robót – wyłącznie pomocniczo do wyceny roboty budowlanej

3. Załącznik Nr 4 –  Formularz ofertowy

4. Załącznik Nr 5 –  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
i oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu

5. Załącznik Nr 6 –  wykaz robót budowlanych

6. Załącznik Nr 7 –  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

7. Załącznik Nr 7a –  oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
                              zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia

8. Załącznik Nr 8 –  oświadczenie dot. grupy kapitałowej

9. Załącznik Nr 9 – wzór umowy

ZATWIERDZAM

Łódzki Kurator Oświaty

Łódź, dnia 29 sierpnia 2017 r.          		                   Grzegorz Wierzchowski